事证第   141060000101  号
事业单位法人年度报告书
（  2014  年度）
	单 位 名 称
	鹤壁市土地开发整理中心


	法定代表人
	


国家事业单位登记管理局制
	《事业
单位
法人
证书》
登载
事项
	单位名称
	鹤壁市土地开发整理中心

	
	宗旨和
业务范围
	为合理利用土地提供监督管理保障。土地整理复垦开发项目编制、立项、规划、检查、监督、管理、验收

	
	住    所
	河南省鹤壁市淇滨区兴鹤大街与湘江路交叉口

	
	法定代表人
	王红双

	
	开办资金
	82.02（万元）

	
	经费来源
	非财政补助（经营收入）

	
	举办单位
	鹤壁市国土资源局

	资产
损益
情况
	净资产合计（所有者权益合计）

	
	年初数（万元）
	年末数（万元）

	
	85.2
	83.9

	网上名称
	鹤壁市土地开发整理中心.公益
	从业人数
	13

	对《条
例》和
实施细
则有关
变更登
记规定
的执行
情  况
	无违反《条例》和《实施细则》有关变更登记规定的情况

	开
展
业
务
活
动
情
况
	2014年度，我中心在市国土资源局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活动，主要做了以下几个方面的工作： 一、土地整治工作情况 （一）2011年土地规模项目 1、淇县2011年土地整治项目。总规模10441.35公顷，总投资2.64亿元，规划新增耕地共195.85公顷，新增耕地率为1.88%。该项目分三年实施完成，第一期建设资金1.23亿元，于2013年6月竣工验收；第二期资金0.7亿元，于2014年3月竣工验收；第三期资金0.7亿元于2013年底下达，现正在编制规划设计工作，计划年底以前完成招投标工作。 2、浚县屯子镇等四个（乡）镇土地整理项目。总规模6793.23公顷，总投资1.06亿元，规划新增耕地215.94公顷，新增耕地率为3.12%。 项目分二年实施到位，第一期建设资金0.69亿元，于2013年6月竣工验收。第二期资金0.37亿元，于2014年4月竣工验收。该项目目前已全部竣工。（二）、浚县白寺乡等（4）个乡（镇）土地整治项目。该项目区分2片，共涉及浚县白寺乡、小河镇、卫贤镇、黎阳办事处四个乡镇（街道办事处）的49个行政村。该项目为2013年争取下达的资金，总投资8040.68万元，建设规模5082.08公顷，新增耕地51.25公顷。现正在进行招投标工作，计划年底以前开工建设。（三）2014年争取上级下达资金12005万元，分别安排为：1、淇滨区钜桥镇等(2)个镇土地（高标准基本农田）整治项目。该项目涉及钜桥镇、大赉店镇共26个行政村，总投资7843.80万元，建设规模4434.12公顷，新增耕地0.18公顷。2、浚县新镇镇等（2）个镇土地整理项目。该项目涉及浚县新镇镇、卫贤镇两个镇的38个行政村，计划投资92123.04万元，实际下达资金2161.20万元。建设规模5254.04公顷，新增耕地28.80公顷。 3、淇县庙口镇土地整治项目。该项目涉及淇县庙口镇原本庙、大滹沱、东场等11个行政村，总规模1839.63公顷，计划投资4111.72万元，实际下达资金2000.00万元。整治后可新增耕地2.92公顷。 以上三个项目现正在进行规划设计的修正工作，预计2015年上半年开工建设。三、土地综合整治工作情况 自2009年以来，经市政府批复并在省厅备案的土地综合整治项目共23个，主要用于新建社区基础设施、道路、给排水等工程建设。2014年8月，对全市23个土地综合整治项目进行了清查，对至今仍未动工、确实无法实施的8个进行了撤销；对需要减少规模的8个进行了变更，并报省厅备案。目前，保留的15个项目正在按照规划设计进行施工建设，基础设施建设总体形象进度达到63%。

	相关资质认可或执业许可证明文件及有效期
	无

	绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情    况
	无

	接受捐赠
资助及使用 情 况
	无


填表人： 赵刘成  联系电话：0392-3335102  报送日期：2015年02月02日
