事证第   141060000103  号
事业单位法人年度报告书
（  2014  年度）
	单 位 名 称
	鹤壁市工农渠灌区管理处


	法定代表人
	


国家事业单位登记管理局制
	《事业
单位
法人
证书》
登载
事项
	单位名称
	鹤壁市工农渠灌区管理处

	
	宗旨和
业务范围
	为已建水利工程正常运行提供管理保障。 工农渠水系、杨邑水库水环境维护、水污染防治规划、组织、实施 防汛物资筹备 公益性灌溉 地下水回补 水利工程运行管理、日常维护、安全监测 

	
	住    所
	河南省鹤壁市淇滨区兴鹤大街245号

	
	法定代表人
	杨永革

	
	开办资金
	18000（万元）

	
	经费来源
	财政补助（财政补助收入、上级补助收入、其他收入）

	
	举办单位
	鹤壁市水利局

	资产
损益
情况
	净资产合计（所有者权益合计）

	
	年初数（万元）
	年末数（万元）

	
	20302
	21463

	网上名称
	鹤壁市工农渠灌区管理处.公益
	从业人数
	90

	对《条
例》和
实施细
则有关
变更登
记规定
的执行
情  况
	无违反《条例》和《实施细则》有关变更登记规定的情况 

	开
展
业
务
活
动
情
况
	2014年，市工农渠灌区管理处在市水利局党组的正确领导下，深入学习贯彻党的十八大、十八届三、四中全会精神，认真落实市委八届五次全会精神，紧密联系市水利局中心工作，以党的群众路线教育实践活动为指导，认真做好工农渠灌区管理处各项工作，圆满完成了全年目标任务。2014年的主要工作如下： 一、工程情况 1、北干渠修复工程顺利通水。工农渠北干渠修复工程被列入2014年鹤壁市十项重点民生工程。该工程主要解决鹤山区姬家山工业园的工业用水和鹤山区居民生活用水。工程起点工农渠南荒管理站，终点工农渠胜利提灌站，全长4043米。建设内容：渠道清淤4043米，明渠衬砌防渗700米，新建节制闸、进水闸各1座，新建胜利渡槽1座，安装计量设施等。 全部工程投资310万元，土石方3580立方，混凝土浇筑1341立方，砌石746立方。 2、机械化清淤渠道成效显著。首次采用机械化设备对总干渠、原南干渠进行清淤，经过20多天的紧张施工，共清理渠道3600米，清理碎石、淤泥、杂草0.3万方，完成投资4.6万元。 3、渗漏工程得到及时治理。一是投资1.5万元，完成了南干暗渠防渗治漏工程；二是投资1.4 万元，完成了南干渠渠尾防渗治漏工程；三是投资3.5万元，完成了杨邑水库管理房后挡土墙维修工程；四是对南干渠苹果园渡槽漏水和凉水井洞出口漏水进行了治理。 4、淇河断面测量工作全面完成。根据市水利局工作安排，我们抽调一名副处长带队，组织8名专业技术人员，对淇河全段25公里纵横断面进行测量。 5、及时封堵污染渠道。调度人员检查渠道时发现甲醇厂、1-4丁二醇用水渠道发生污染渗漏现象。我们积极配合甲醇厂、1-4丁二醇对厂内污染源进行截断，对厂外污染渠道采取混凝土浇筑封堵的措施，彻底将污染源清除，避免了污水泄漏事故的发生，保证了供水安全。 二、供水完成情况 截至2014年底，引水量完成9640万方, 供水量完成5261万方，其中，工业供水完成2953万方，占供水总量的56%；生活供水完成1808万方，占供水总量的35%；农业及灌库供水完成500万方，占供水总量的9%；水利用率达到55%。 在搞好供水服务的同时,注重抓好以下几项工作： 强化水源调度和调配，抓好渠道防汛工作。严格按照“安全第一，预防为主，常备不懈，全力抢险”的防汛工作方针积极行动，抓好防汛工作方案的制定、隐患排查、物料储备、抢险队伍建设等，确保了渠道安全度汛。 三、水费（水资源费）征收完成情况 截至2014年底，共征收水费2000万元，超额完成全年目标的133%（全年目标任务1500万元），共征收水资源费630万元，超额完成全年目标的148%（全年目标任务424.7万元）。 四、党的群众路线教育实践活动开展情况党风廉政建设平安建设、信访稳定、安全生产、消防、精神文明建设、计划生育、保密等工作任务圆满完成。 二、存在的主要问题 1.征收水资源费和水费难。 2.工程老化。 三、整改措施 1.强化调度管理，提高调度水平；强化自动化控制系统在工农渠供水领域中的应用； 2、加强供水调度管理，加强渠道巡查，保障渠道畅通； 3、全年供水量完成5000万方；水费收入完成1600万元，水资源费收入完成500万元； 4、完成英雄渡槽复线工程建设； 5、争取2015年第三次创建为省级文明单位； 


	相关资质认可或执业许可证明文件及有效期
	无

	绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情    况
	无

	接受捐赠
资助及使用 情 况
	无


填表人： 肖水喜  联系电话：0392-3370606  报送日期：2015年03月11日
