事证第   141061100085  号
事业单位法人年度报告书
（  2014  年度）
	单 位 名 称
	鹤壁市淇滨区园林局


	法定代表人
	                   郭高峰


国家事业单位登记管理局制
	《事业
单位
法人
证书》
登载
事项
	单位名称
	鹤壁市淇滨区园林局

	
	宗旨和
业务范围
	管理园林绿地，美化城市环境。 区内城市园林绿地系统规划 区内城市园林绿地建设 区内城市园林绿地管理与维护 区内城市园林绿化工程设计

	
	住    所
	河南省鹤壁市淇滨区湘江路东段

	
	法定代表人
	郭高峰

	
	开办资金
	388.9（万元）

	
	经费来源
	财政补助（财政补助收入、上级补助收入、其它收入）

	
	举办单位
	鹤壁市淇滨区人民政府

	资产
损益
情况
	净资产合计（所有者权益合计）

	
	年初数（万元）
	年末数（万元）

	
	228.8
	465.4

	网上名称
	鹤壁市淇滨区园林局.政务
	从业人数
	25

	对《条
例》和
实施细
则有关
变更登
记规定
的执行
情  况
	无违反《条例》和《实施细则》有关变更登记规定的情况。

	开
展
业
务
活
动
情
况
	2014年，我单位在淇滨区区委、区政府的正确领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理条例施行细则》和相关法律法规政策，按照标准登记范围开展活动，我单位2014年度主要完成以下几个方面工作：全年开工建设的29项绿化工程已全部完工，共栽植各类乔木1.36万棵，花灌木17.86万棵，地被类植物12.9万平方米。完成摆放草花、菊花71.1万盆。全年完成新增城市绿地面积和改造绿地面积34.6万平方米，其中新增城市绿地面积26.5万平方米，改造绿地面积8.1万平方米，累计完成投资1.32亿元。
1、道路绿地建设。一是新建道路绿化工程。完成了嵩山路南段、柳江路东段等11条段共7项绿化种植任务，共栽植各类乔木0.37万棵，花灌木1.5万棵，地被类植物1.94万平方米。累计完成投资393万元。二是投资41万元，完成淇滨大道与太行路和兴鹤大街两处平交口环岛拆除绿化工程，共栽植乔灌木300棵，地被类植物1600平方米。三是投资36万元，完成对护城河牟山一区门口绿化，共栽植乔木337棵，花灌木313棵，地被类植物0.5万平方米。四是投资36万元，完成城区黎阳路、大赉巷、梅花巷等道路0.35万平方米的草坪砖铺装工程。五是投资550万元，完成主干道路绿化带、游园及广场种植丛生大花月季2.2万平方米，树状月季0.7万株。
2、公园绿地建设。一是投资1600万元，完成占地面积13万平方米的高铁公园及南延绿化工程。二是投资180万元，完成占地面积为1万平方米南海游园建设。三是开工建设桃园公园（中央公园），总投资概算5000万元，占地160亩，主要完成了建筑垃圾拆迁调运、项目部管理用房建设、种植土回填和测量放线等工作。共清运建筑垃圾5.4万立方米；回填好土和整理微地形约6万立方米；路床开挖3000平方米；停车场土基处理3000平方米。累计完成投资约240万元。四是完成了佳和游园健身器材维修和绿化补植任务。
3、改造提升工程。一是投资131万元，对兴鹤大街（鹤煤大道-南海路段）分车带增加种植柿树、山楂、冬红海棠、木瓜等观花、观果乔木500余棵，独干石楠、碧桃等花灌木1600余棵，阔叶麦冬、连翘等地被类植物1300平方米。二是投资30万元，在城区主要街道华夏南路、朝歌路、兴鹤大街、世纪广场、鹤煤大道等主要路段种植大规格观赏果树柿树98棵。三是投资45万元，在芝麻官游园增加大花月季3万株；在城区主要街道华夏南路、兴鹤大街、世纪广场、鹤煤大道及环岛等处种植树状月季500株。 
4、城市雕塑建设。一是投资200万元，分别完成了在城区和淇河沿岸建设并安装小型雕塑19个；二是投资920万元，完成了高铁广场以“鹤丽华夏”为主题的大型雕塑、喷泉、照明设备及雕塑周边绿化建设。
5、隧道工程建设。总投资8000万元，完成了泰山路隧道主体工程及隧道南北引坡段西侧绿化面积13万平方米。
6、完善“一河五园”及广场基础设施。一是加强基础设施维护维修。完成石材维修300平方米，更换雨水篦子300块，维修照明灯具200盏，更换果皮箱80个，增加或加密栏杆1660米,铺设沿河环形园路3000米，建设自行车生态停车场并安装停靠架17处。累计完成投资220万元。二是完善安全设施。在坝头及沿岸增设温馨提示牌、导示牌37块，维修更换各类警示牌100块；制作悬挂宣传条幅180条；加固维修隔离栏杆和隔离铁丝网2000余米；重点区域安装高清摄像头17个。累计完成投资80余万元。三是投资140万元，完成会展中心弧形栈桥拆除及改造提升工程。四是投资200万元，对新世纪广场、会展广场喷泉设备进行了彻底维修。五是投资100万元，在城区及“一河五园”安装以“社会主义核心价值观”为主题内容的公益宣传广告牌420个。（二）全力做好“五一”、“十一”等重要节日以及市、区重大活动期间草花摆放任务 全年累计完成投资95万元，在新世纪广场、会展广场、高铁广场、迎宾馆周边、鹤壁高速入口等处，共摆放各类时令草花71.1万盆、菊花1.4万盆，烘托了节日氛围，起到了良好美化作用。（三）学习借鉴外地市先进经验，积极推行园林绿化管护外包服务模式 为加快园林绿化管护机制改革，积极推进市场化运作进程，建立适应新形势要求的高效、灵活、开放、竞争的园林绿化管护模式。在2013年到外地市学习考察的基础上，结合全局园林绿化工作实际，经区政府研究同意，从今年7月份开始，对“一河五园”欢乐沙滩区域面积22万平方米作为先行试点，实行对外管护承包，为全方位推进园林绿化管护外包服务工作，积累经验、创造条件。（四）加强与知名企业沟通联络，全面做好招商引资工作。 一是明确1名副职牵头，抽调3名责任心强，业务精通的工作人员，组成招商工作小组。二是加大与知名企业沟通联络力度，登门拜访企业和企业家，宣传我市良好投资环境，洽谈投资入驻优惠政策。三是加大项目跟踪力度，做好项目服务跟踪，切实解决项目进驻、建设各个环节的手续办理等工作。目前，全局招商引资工作已基本完成，招商引资到位资金3500万元，共引进总部企业2家。（五）完成了区政府下达的党风廉政建设、计划生育、信访稳定、安全生产等各项目标任务。 
二、主要工作成效 （一）加强领导、明确责任、深入开展党的群众路线实践教育活动 从今年3月份开始，在全局开展了为期8个月的以“为民、务实、清廉”为主要内容的党的群众路线教育实践活动，局党组紧紧围绕保持党的先进性和纯洁性，按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，局班子成员积极带头，党员干部广泛参与，按照学习教育、听取意见，查摆问题、开展批评，整改落实、建章立制三个环节扎实开展活动，通过活动开展，使全局干部职工思想进一步提高，作风进一步转变，党群干群关系进一步密切，为民务实清廉形象进一步树立，基层基础进一步夯实。 （二）进一步加大城区道路和游园日常管理力度 一是实行“精细养护，严格管理，划片包干，责任到人”。对城区划分责任路段、责任区域，明确责任领导和责任人，全面落实“横到边、纵到底、全方位”的管理要求。二是“严格考核，奖惩兑现”，进一步完善问责追究和奖惩兑现的长效管理机制，全面提升城区园林绿地精细化管理水平。三是实行检查、评比、奖惩的动态管理机制，由局办公室和相关业务职能科室联合，对各管理队的绿地管理工作进行检查评比。对存在的问题及时提出整改要求，并建立工作台帐，定期复查，严格评比。 （三）进一步提高“一河五园”管理水平 一是严格实行“定岗定员，划片包干”的绿地管护责任制。按照“精细、精心、精品”要求，对“一河五园”绿地内的绿篱模纹进行了精细化修剪，达到三面平整，线条笔直，曲线流畅美观的修剪效果，为市民游玩营造更加优美的绿化环境。二是夏季安排专人做好会展广场值班工作，增加园区看护管理人员，采取包片看护和电子监控相结合的办法，强化园区安保力量，发现问题及时反馈，并积极与办事处、城管、公安等部门配合，全面保障园区内基础设施安全。 （四）全力以赴配合做好市、区重大活动服务工作 今年以来，区园林局在做好本职工作的同时，还先后积极做好国家森林城市创建、首届中原（鹤壁）文化博览会举办、省级园林城市验收等市、区的重点工作。 
三、存在问题及原因分析 一是大梁庄游园改造工程，项目位置位于黎阳路与华夏北路交叉口西北角，区政府审批未通过，项目尚未实施；二是漓江游园建设工程（位于漓江路与华夏南路交叉口东北角和西北角），因城区规划调整，项目取消。三是中央公园建设，由于自9月初施工现场内出现坟地被平、村民阻扰施工事件，至今，项目仍处于停工状态，原定的项目推进计划和完成的工作进度，因上述事件严重影响项目的实施。四是部分干部职工在纪律作风方面存在松懈现象，单位作风建设有待进一步加强。 

	相关资质认可或执业许可证明文件及有效期
	无

	绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情    况
	无

	接受捐赠
资助及使用 情 况
	无


填表人：胡爱典   联系电话：03922136508   报送日期：2015年03月23日
